Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Tarnawatka w 2019 roku

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi | Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia brutto | Przewidywany termin wszczęcia postępowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup pompy wodnej | dostawy | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 11000,00 | I kwartał 2019 |
| 2 | Zakup wyposażenia do wodociągów – wyciągarka | dostawy | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 11000,00 | I kwartał 2019 |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Tarnawacka | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 258766,07 | I kwartał 2019 |
| 4 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej po pól w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 204277,64 | II kwartał 2019 |
| 5 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Tarnawatce | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 212731,00 | II kwartał 2019 |
| 6 | Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 240000,00 | II kwartał 2019 |
| 7 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Tarnawacka | roboty budowlane | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 50000,00 | II kwartał 2019 |
| 8 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak | roboty budowlane | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 70000,00 | II kwartał 2019 |
| 9 | Remont kuchni przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce | roboty budowlane | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 50000,00 | II kwartał 2019 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podhucie – opracowanie projektu budowlanego | usługa | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 20000,00 | II kwartał 2019 |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 847 w miejscowości Tarnawatka | roboty budowlane | art. 4 pkt. 8 oraz Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro | 50000,00 | II kwartał 2019 |
| 12 | Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Tarnawatka w 2020 i 2021 roku | usługa | przetarg nieograniczony | 600000,00 | IV kwartał 2019 |